**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**Администрации БЕЛОПРУДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**проект**

от 2019 года №

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды» Белопрудского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области на 2019 год.

В целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения в процессы местного самоуправления, создания благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с абзацем 3 пункта 2 Правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды государственной программы Волгоградской области «Формирование современной городской среды Волгоградской области», утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 31.08.2017г № 472-п., Приказом Минстроя России от 06.04.2017 г. № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта Формирование современной комфортной среды», администрация Белопрудского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области.

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Формирование современной комфортной среды» Белопрудского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области на 2019 год.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белопрудского сельского поселения

Глава администрации

Белопрудского сельского поселения В.Н. Серебряков

Приложение

к постановлению администрации

Белопрудского сельского поселения

Даниловского муниципального района

Волгоградской области

от 2019 г. №\_\_

Раздел I

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной среды» Белопрудского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области на 2019 год».

**Сроки и этапы реализации программы**: программа реализуется в 2019 г.

Утверждена постановлением администрации Белопрудского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области от \_\_\_\_\_ 2019 года № \_\_ «Об утверждении муниципальной программы Формирование современной комфортной среды» Белопрудского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области на 2019 год».

Раздел II

**1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в Белопрудском сельском поселении Даниловского муниципального района Волгоградской области**.

Благоустройство мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий муниципального образования для определения функциональных зон.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, зеленые насаждения.

Важнейшей задачей Белопрудского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках программы.

Для здорового образа жизни и физического развития детей, их занятости установка детских игровых площадок, малых архитектурных форм является необходимым аспектом благоустройства территорий муниципального образования.

Муниципальная программа Формирование современной комфортной среды» Белопрудского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области на 2019 год» (далее – Программа) позволит благоустроить облик, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей Белопрудского сельского поселения Даниловского муниципального района.

**2. Описание приоритетов политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач муниципальной программы**

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования, создание гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства в рамках реализации приоритетного проекта Муниципальная программа Формирование современной комфортной среды» Белопрудского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области на 2019 год», предусматривающего комплекс работ по благоустройству территорий Белопрудского сельского поселения Даниловского муниципального района ­­­­­­­ Волгоградской области.

Задачами Программы являются:

повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, площадей, и др.);

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Белопрудского сельского поселения Даниловского муниципального района.

**3. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы, характеристика вклада городского округа в достижение результатов Приоритетного проекта**

В рамках реализации Программы планируется благоустройство территорий общего пользования Белопрудского сельского поселения Даниловского муниципального района, что позволит благоустроить облик, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей Белопрудского сельского поселения Даниловского муниципального района. При этом количество и доля благоустроенных территорий общего пользования (парков, площадей, и др.);увеличивается, тем самым сокращается общая потребность в благоустройстве территорий общего пользования (парков, площадей, и др.);

В ходе выполнения Программы целевыми индикаторами и показателями достижения целей и решения задач определены:

количество благоустроенных территорий общего пользования;

площадь благоустроенных территорий общего пользования;

доля площади благоустроенных территорий общего пользования.

Реализация Программы позволит выполнить:

благоустройство не менее 1 территории общего пользования.

[Перечень](#P643) целевых показателей Программы представлен в приложении 2 к муниципальной Программе.

**4. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на 2019 год.**

Общий объем финансирования Программы на 2019 составит 3333,3 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 3000,0 тыс. рублей,

средства местного бюджета – 333,3 тыс. рублей,

внебюджетные средства - 0 тыс. рублей

В качестве основных мер государственной поддержки реализации мероприятий по благоустройству территории Волгоградской области предполагается предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ *формирования современной городской среды*.

Ресурсное [обеспечение](#P1335) Программы представлено в приложении 4 к муниципальной программе.

План реализации Программы представлен в приложении 5 к муниципальной программе.

**5. Сроки реализации программы**

Подпрограмма реализуется в 2019 г в один этап.

**6. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы**

Основным мероприятием программы является реализация приоритетного проекта Муниципальная программа Формирование современной комфортной среды» Белопрудского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области на 2019 год», которое включает в себя следующие мероприятия:

благоустройство общественной территории Белопрудского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области, с учетом обеспечения доступности данных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения ;

[Перечень](#P848) мероприятий программы представлен в приложении 3 к муниципальной программе.

Раздел III

Приложение 1

Паспорт Муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды» Белопрудского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области на 2019 год».

1. *Наименование администрации*

Администрация Белопрудского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области

1. *Полное название проекта (программы)*

Комплексное благоустройство центральной части пос. Белые Пруды Даниловского района Волгоградской области.

1. *Цель проекта (программы)*

Комплексное решение проблемы благоустройства территории пос. Белые Пруды , отвечающей современным требованиям;

*Задачи программы*

- провести комплексную оценку территории пос. Белые Пруды на предмет определения уровня соответствия современным требованиям по безопасности и технического состояния объектов с учетом перспектив развития территории Белопрудского сельского поселения;

- выявить потребности в реализации мероприятий по ремонту и модернизации имеющихся объектов благоустройства и перспективном строительстве новых;

- разработать план проведения мероприятий комплексного благоустройства центральной части территории пос. Белые Пруды с учетом приоритетности;

- осуществить работы повышения эффективности и безопасности функционирования транспортной системы территории пос. Белые Пруды ;

- провести работы по озеленению территории пос. Белые Пруды ;

1. *Место реализации проекта (программы)*

пос. Белые Пруды Даниловского муниципального района Волгоградской области

1. *Ожидаемые результаты*

1) Повышение уровня озеленения и эстетичности территории пос. Белые Пруды

2) Повышение уровня комфортности и чистоты посредством установки дополнительного количества малых архитектурных форм (скамеек, урн, забора, арки, ).

3) Усовершенствование аллейных дорожек, проезжей части с безопасной транспортной системой.

4) Облагораживание парковой зоны и создание безопасных условий пребывания детей и взрослых на территории парковой зоны.

5) Облагораживание территории памятника «Воину Победителю»

1. *Целевая группа, на которую рассчитан проект (программа)*

Жители пос. Белые Пруды .

1. *Механизмы реализации (перечень действий, мероприятий)*

7.1.Центральная часть пос. Белые Пруды

- создание парковой зоны с разбивкой по секторам (спортивный, мини-парк и детский сектор) и ограждением металлическим забором;

- установка садового фонтана «Три Грации» в центре парковой зоны

-обустройство зоны у фонтана цветной брусчаткой

-установка скамеек вокруг фонтана

- установка урн около скамеек парковой зоны

- создание дорожки из брусчатки к зданию Администрации, к памятнику Воину Победителю ; к МКОУ Белопрудская СШ

-установка элементов МАФ

-установка фонарей уличного освещения вдоль дорожек и у фонтана парковой зоны

-установка видеонаблюдения;

-установка декоративной арки при входе в парковую зону

7.2 Спортивная зона

-установка уличных тренажеров:

-Уличный тренажер для спины наклонный,

-Уличный тренажер брусья двухсторонние,

-Уличный тренажер маятниковый,

-Уличный тренажер гребля,

-Уличный тренажер тяга верхняя,

-Уличный тренажер шаговый.

7.3Детский сектор

-установка малых архитектурных форм:

установка топиарной фигуры букет тюльпанов

-установка топиарной фигуры Гном с цветком

- установка топиарной фигуры ёжик с мухомором

- установка топиарной фигуры мухоморы

- установка топиарной фигуры лошадка котенок по имени ГАВ

-посадка можжевельника вдоль дорожки из брусчатки

-установка детского городка

-укладка брусчатки к существующей детской площадке и детскому городку

-посадка барбариса и можжевельника казацкого вокруг существующей детской площадки

-установка качелей

-установка скамеек

-установка урн около скамеек

7.4.Благоустройство территории памятника Воину Победителю

-облицовка пьедестала памятника цветной брусчаткой

- укладка брусчатки вокруг памятника с выходом в парковую зону

7.5 Озеленение :

-посадка в парковой и детской зоне :Ива шаровидная, Катальпа, Можжевельник казацкий, дерен белый

-посадка можжевельника вдоль дорожек

1. *Этапы и сроки реализации*

Май – ноябрь 2019 года

1. *Технико-экономическое обоснование проекта (программы)*

Данная Программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления территории пос. Белые Пруды В пос. Белые Пруды наблюдается довольно низкий уровень благоустройства, , высокий износ и разрушение дорожного полотна, отсутствие тротуаров, что сказывается на качестве механизированной уборки улиц и дорог, особенно в зимний период. Большинство объектов внешнего благоустройства: пешеходные зоны, зоны отдыха, детская площадка нуждаются в ремонте.

В последние годы снизились темпы работ по озеленению территорий. Большая часть зеленых насаждений находится в запущенном состоянии, деревья и кустарники нуждаются в своевременной подрезке и дополнительном уходе. Зон отдыха, созданных на территории поселка явно недостаточно или их нет совсем, в связи с чем, требуется обустройство дополнительных зон отдыха. Назрела необходимость создания современного оформления в виде мини-парка с установкой фонтана, установки металлического ограждения парковой зоны, установки дополнительных скамеек и урн. Детскую площадку необходимо обустроить малыми архитектурными формами, цветниками, игровыми комплексами и спортивными тренажерами. Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселка не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Низкий уровень благоустройства территории пос. Белые Пруды , состояние транспортной инфраструктуры, вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.

В настоящее время, очевидно, что решение стоящих задач требует комплексного, системного подхода, тем более в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования.

В связи с этим возникает необходимость комплексного программного подхода в решении проблем благоустройства пос. Белые Пруды, конкретизации мероприятий, планированию первоочередных и перспективных работ для обеспечения комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселка.

Целесообразность разработки целевой комплексной программы определяется, прежде всего, экономическим эффектом, который может быть получен в результате комплексного решения проблем благоустройства пос. Белые Пруды. Определение перспектив благоустройства населенных пунктов позволит добиться сосредоточения средств на решении поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства. Ведение работ по единой комплексной Программе позволит упорядочить систему организации и выполнения мероприятий по благоустройству, снизить затраты и получить положительный градостроительный эффект, следовательно, качественно повысить уровень благоустройства территории пос. Белые Пруды .

1. *Эффективность от реализации проекта (программы)*

Реализация Программы приведет:

1. к улучшению внешнего вида территории пос. Белые Пруды ;
2. к улучшению внешнего вида и удобства нахождения на территории детской площадки и зоны отдыха детей и их родителей, а также молодежи;
3. к снижению возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций;
4. к повышению комфортности и безопасности дорог, улиц территории пос. Белые Пруды ;
5. к повышению экологической и эстетической культуры населения пос. Белые Пруды
6. *Проектные материалы*

(прилагаются)

1. *Контактные данные должностного лица, ответственного за разработку проекта (программы)*

Приложение 2

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) Муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды» Белопрудского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области на 2019 год».

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Наименование показателя (индикатора) | | Единица измерения | | Значения показателей | |
| 2019 | |
| 1 | | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | | Ед. | | 1 | |
| 2 | | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | | Кв.м. | | 2300 | |
| 3 | | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | | Проценты | |  | |
| 4 | | Выполнение работ по благоустройству, предусмотренных муниципальными контрактами на 2019 г не позднее 31.12.2019 г в полном объеме | | Проценты | | 100 | |

Приложение № 3

ПЕРЕЧЕНЬ

Основных мероприятий Муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды» Белопрудского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области на 2019 год».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации |
| Начала реализации | Окончания реализации |
| Реализация проекта «Проект благоустройства п. п. Белые Пруды Даниловского муниципального района» | Администрация | Апрель 2019 год | Декабрь 2019 год | -улучшение эстетического вида территорий поселения;  - создание комфортных условий для отдыха жителей и гостей нашего поселения;  - увеличение площади зеленых насаждений на территории поселения;  - улучшение экологической обстановки на территории поселения.  - обеспечения доступности данных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения,  (установка, скамеек со спинками и подлокотниками, оборудование тротуаров ). | благоустройство |

Приложение 4

Ресурсное обеспечение

реализации Муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды» Белопрудского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области на 2019 год».

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы | Год реализации | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы, подпрограммы | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | | | | |
| всего | в том числе | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» Белопрудского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области на 2019 год». | 2019 г | Администрация Белопрудского сельского поселения |  | 0 | 3000,0 тыс.рублей | 333,33 тыс. рублей | 0 |

Приложение № 5

План реализации Муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды» Белопрудского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области на 2019 год».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| Контрольное событие № 1 устройство освещения, твердого покрытия |  |  |  | Май-июнь |  |  |
| Контрольное событие №2 Устройство ограждения,видеонаблюденя |  |  |  |  | Июль-сентябрь |  |
| Контрольное событие №3 устройство озеленения, установка арки, установка МАФ |  |  |  |  |  | Октябрь-ноябрь |

Приложение 6

Перечень территорий общего пользования Белопрудского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области включенных в Программу на 2019г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Месторасположение территории общего пользования | Площадь территории | Виды работ |
| 1 | 403337, Волгоградская область Даниловский район, п.Белые Пруды | 2300 кв.м | благоустройство |